BUSINESSPLAN

Plappi

Der bildschirmfreie, mehrsprachige KI-Sprachlernbegleiter für Kinder

Förderprogramm:  aws Preseed – Deep Tech

Austria Wirtschaftsservice GmbH

Antragsteller:  Nemanja Klincov (natürliche Person, „in Gründung”)

Geplantes Unternehmen:  Plappi FlexCo (i.G.), 1010 Wien

Beantragt: ~364.000 EUR förderbare Kosten → 300.000 EUR Zuschuss (Gender-Bonus, Höchstbetrag; effektiv ~82 %); Eigenmittel ~64.000 EUR (~18 %, Cash).

Hardware-Arbeitspaket (WP2) — disjunkt von FFG (KI-Kern) und Wirtschaftsagentur Wien (Zertifizierung)

Stand: 9. Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

Executive Summary

1.  Produkt / Technologie

2.  Gesellschaftlicher Mehrwert / Impact

3.  Markt und Wettbewerb

4.  Marketing und Vertrieb

5.  Unternehmen und Management

6.  Status quo und integrale Planung

7.  Finanz- und Erfolgsplanung

8.  Risiken und Herausforderungen

Anhang — Pflicht-Restdokumente und offene Punkte

# Executive Summary

Plappi ist ein displayloses, sprachgesteuertes KI-Hardware-Lerngerät für Kinder von 2 bis 15 Jahren, das mehrsprachige Sprachentwicklung durch personalisierte, adaptive Dialoge und Geschichten fördert — vollständig bildschirmfrei und auf einer datenschutzkonformen, privaten Inferenz-Architektur, bei der kindliche Sprachdaten architektonisch vom KI-Training ausgeschlossen sind (DSGVO- und EU-AI-Act-konform „by design”).

Deep-Tech-Kern. Plappi ist kein App-Wrapper und kein bloßes Fine-tuning eines vorhandenen Modells. Der technologische Vorsprung ruht auf drei eng verzahnten, international neuartigen und technisch riskanten Bausteinen: (a) eine eigene mehrsprachige Kinder-Spracherkennung — Kinderstimmen sind ein international ungelöstes, datenarmes, akustisch hartes ASR-Problem; (b) eine private On-Device-/EU-Inferenz-Architektur quelloffener Modelle mit architektonischem Trainingsausschluss kindlicher Daten; (c) ein Hardware-Software-Co-Design aus Fernfeld-Mikrofonarray, eingebetteter Recheneinheit und KI-Stack. Der Vorsprung wird bewusst nicht über Patente, sondern über Wortmarke, Geschäftsgeheimnis-/Know-how-Schutz und einen datengetriebenen Lead-Time-Burggraben abgesichert (Kapitel 1.4).

Abgrenzung gegen Doppelförderung. Der vorliegende aws-Antrag betrifft ausschließlich das Hardware-Arbeitspaket (Industriedesign, Elektronik/Mikrofonarray, Firmware, Vorserien-Prototyp, Zertifizierungs-Vorbereitung). Der KI-Software-Forschungskern läuft auf einem disjunkten Arbeitspaket über das FFG-Basisprogramm (Antrag 71545616, eingereicht 2026-06-09); die volle Produktzertifizierung ist für die Wirtschaftsagentur Wien vorgesehen. Keine Position wird doppelt gefördert (Kapitel 6.4).

Geschäftsmodell. Razor-and-Blade: Gerät zu ~90 EUR plus wiederkehrendes Abo zu ~9,90 EUR/Monat. Hohe Abo-Bruttomarge, international skalierbar (DACH → EU → USA, Vorbild Tonies SE: FY2024 ~480 Mio. EUR Umsatz, >8 Mio. Boxen). Bottom-up-Hochlauf: Jahr 1 ~250.000 EUR → Jahr 3 ~1,6 Mio. EUR → Jahr 5 ~5–7 Mio. EUR.

Markt. EU ~65,6 Mio. Kinder (0–14 J.); EdTech-Sprachlernmarkt ~11,7 Mrd. USD bei CAGR ~27 %; bildschirmfreier Audio-Lernspielzeug-Massenmarkt durch Tonies validiert. Plappi besetzt die bisher unbesetzte Schnittmenge: bildschirmfrei und mehrsprachig-aktiv und datensouverän.

Gesellschaftlicher Mehrwert (Bildung). Bildungsgerechtigkeit, Inklusion (Kinder nicht-deutscher Erstsprache, Herkunftssprachen-Erhalt), kindersicher/werbefrei/datenschutzkonform sowie aktive Gender-Bias-Reduktion in der Spracherkennung.

Team & Status. Das Gründungsteam ist komplementär aufgestellt: Gründer/GF Nemanja Klincov (KI/ML, Technik; einschlägiger Track-Record über BReact) und Mitgründerin/GF Katharina Klincov (Marketing, Vertrieb, Markenaufbau, kaufmännische Leitung; MSc Marketing & Business Management, GF-/Gründungserfahrung; 30 % Geschäftsanteile, vorhabensrelevant qualifiziert – Gender-Bonus). Ein funktionsfähiger, eigenfinanzierter Prototyp ist bereits realisiert (Hardware-/Software-Demonstrator mit bildschirmfreiem Zwei-Wege-Sprachdialog) und de-riskt das Vorhaben erheblich.

Finanzierung. Förderbare Vorhabenskosten ~364.000 EUR. Mit aktiviertem Gender-Bonus (Mitgründerin/GF Katharina Klincov, 30 % Anteile): Förderintensität 90 %, gedeckelt auf den Höchstbetrag 300.000 EUR → 300.000 EUR nicht rückzahlbarer Zuschuss (effektiv ~82 % der Kosten) zzgl. ~11.000 EUR kostenloser Innovationsberatung. Eigenmittel ~64.000 EUR (~18 %) — über dem 10 %-Minimum, zwingend Cash (keine Eigenleistung), Einzahlung der Gesellschafter aufs Projektkonto. Folgefinanzierung: Kickstarter (24.06.2026, Ziel 115.000 EUR), aws Seedfinancing (nach Gründung), EIC, Eigenkapital.

# 1.  Produkt / Technologie

## 1.1  Produkt- und Leistungsbeschreibung

Plappi ist ein bildschirmfreies, kindgerechtes Gerät mit einem Fernfeld-Mikrofonarray und einer eingebetteten Recheneinheit, das mit Kindern freie, adaptive bilinguale Dialoge und Geschichten führt. Im Gegensatz zu passivem Audio-Spielzeug versteht und beantwortet Plappi gesprochene Sprache des Kindes in Echtzeit, korrigiert die Aussprache sanft, wiederholt zu festigende Wörter nach dem Spaced-Repetition-Prinzip, nutzt Kognaten und personalisiert Inhalte auf Interessen, Bezugspersonen und Altersstufe.

Kernmerkmale:

Bildschirmfrei — keine Screen-Time, erschließt auch die Altersgruppe unter 6 Jahren, für die App-Lösungen pädagogisch wie regulatorisch ungeeignet sind.

Mehrsprachig-adaptiv inkl. Echtzeit-Code-Switching — natürliche Mischsätze; Start mit 3–5 Sprachen, perspektivisch bis 27.

Datensouverän — Verarbeitung ausschließlich auf EU-Infrastruktur; kindliche Sprachdaten fließen architektonisch nicht in KI-Training.

Eltern-Dashboard — transparente Fortschrittskontrolle; datenschutzkonforme Auffälligkeits-Flags ohne Sprachaufzeichnung.

Curricular-Sync (B2B) — Lehrkräfte geben einen Vokabel-/Themenkanon vor („Hausaufgaben-Modus”), ohne dass kindliche Sprachdaten an die Lehrkraft übertragen werden.

Geschäftsmodell: einmaliger Hardware-Verkauf (~90 EUR) plus wiederkehrendes Abo (~9,90 EUR/Monat) für Content, Updates und private Inferenz.

## 1.2  Deep-Tech-Charakter und Technologievorsprung

aws Preseed Deep Tech fördert ausdrücklich nur Vorhaben mit einem international neuen, technologisch anspruchsvollen Vorsprung; „inkrementelle Innovation” ist ausgeschlossen. Der Deep-Tech-Charakter von Plappi liegt nicht in einer einzelnen Komponente, sondern in der technisch riskanten Integration von drei harten, je für sich forschungsintensiven Bausteinen auf einer bildschirmfreien, ressourcenbeschränkten Hardware. Jeder Baustein geht über den verfügbaren Stand der Technik hinaus und ist nicht durch reines Fine-tuning vorhandener Modelle oder durch das Verdrahten fremder Cloud-APIs lösbar.

Baustein A — Mehrsprachige Kinder-Spracherkennung (ASR/TTS).

Kinderstimmen sind für die automatische Spracherkennung notorisch schwer: kurze Vokaltrakte, hohe Grundfrequenz, instabile Artikulation, Aussprachefehler, Dialekte und sehr wenig verfügbare Trainingsdaten. Generische, auf Erwachsenenstimmen optimierte Modelle (z. B. Whisper-Familie) zeigen auf Kindersprache deutlich erhöhte Wortfehlerraten; in mehrsprachigen Mischsätzen mit Echtzeit-Code-Switching verschärft sich das Problem. Es ist international ein offenes Forschungsproblem, ob über kontrollierte Datenerhebung, Daten-Augmentation und gezieltes Finetuning eine dialogtaugliche Wortfehlerrate über die gesamte Altersspanne 2–15 und über Dialekte/Mehrsprachigkeit hinweg erreichbar ist. Plappi adressiert dies mit einer eigenen, datenschutzkonformen Kinder-Sprachdatenpipeline und einer eigenen Trainings-/Evaluierungsmethodik — ein datengetriebener Vorsprung, der nicht öffentlich verfügbar ist (Zielwert: relative WER-Reduktion ≥ 30 % gegenüber einer generischen Open-Source-Baseline).

Baustein B — Private On-Device-/EU-Inferenz-Architektur mit architektonischem Trainingsausschluss.

Das datenschutzgetriebene Kernversprechen verlangt, dass quelloffene Sprachmodelle privat auf gemieteter EU-GPU-Infrastruktur betrieben werden, statt Public-Cloud-LLM-APIs zu nutzen — und dass kindliche Gesprächsdaten architektonisch (nicht nur per AGB-Zusage) vom Modelltraining ausgeschlossen sind. Quelloffene Modelle sind kleiner bzw. anders trainiert als die größten proprietären Modelle; ob ihre dialogische, erzählerische und pädagogische Qualität bei dialogtauglicher Latenz (Ziel: niedriger Sekundenbereich) und vertretbaren Compute-Kosten ein kindgerechtes, sicheres Erlebnis liefert, ist nicht abschließend belegt und Gegenstand der Entwicklung. Die Architektur (Edge-/Server-Aufteilung, Quantisierung, Caching, Batching, Latenz-/Kosten-Optimierung) ist eine eigenständige technische Leistung und ein wiederverwendbares, datensouveränes Inferenz-Asset („made in EU”).

Baustein C — Hardware-Software-Co-Design.

Der KI-Stack läuft nicht auf einem Standard-Smartphone, sondern auf einem eigens entwickelten, kindgerechten, bildschirmfreien Gerät. Fernfeld-Audioerfassung im realen, lauten Kinderzimmer (Beamforming, Mikrofonarray-Geometrie, Echo-/Hall-Unterdrückung), die Auslegung der eingebetteten Recheneinheit, das Latenzbudget zwischen Gerät und EU-Inferenz sowie die Audio-/Firmware-Pipeline müssen gemeinsam mit den ASR-/Inferenz-Anforderungen ausgelegt werden. Genau dieses Co-Design ist Gegenstand des hier beantragten Hardware-Arbeitspakets. Die Hardware ist nicht „Beiwerk”, sondern die physische Voraussetzung dafür, dass der KI-Kern unter realen akustischen Bedingungen kindgerecht funktioniert.

Warum das Deep Tech und kein inkrementelles Produkt ist.

Tonies/tiptoi lösen die Hardware (bildschirmfreies Audio), aber ohne jede Sprach-KI. Sprachlern-Apps und Smart Speaker lösen Teile der Software, aber bildschirm-/cloudgebunden und nicht kindzentriert. Niemand kombiniert kindzentrierte mehrsprachige ASR + private EU-Inferenz + bildschirmfreie Co-Design-Hardware. Die technologische Tiefe und das explizite technische Risiko (Kinder-ASR-Genauigkeit, private-Inferenz-Qualität vs. Cloud, Fernfeld-Audio, Latenz auf ressourcenbeschränkter Hardware) heben das Vorhaben klar über inkrementelle Produktanpassung hinaus.

## 1.3  Abgrenzung zum Stand der Technik

Im Projektumfeld existieren drei Kategorien etablierter Lösungen, die jeweils zentrale Anforderungen nicht erfüllen:

| Kategorie / Beispiele | Bildschirm-frei | Freier Dialog / ASR | Mehr-sprachig-adaptiv | Kind-zentrierte ASR | Daten-souverän |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audio-Lernspielzeug (Tonies, tiptoi) | Ja | Nein (passiv) | Nein | Nein | n/a |
| Sprachlern-Apps (Duolingo, Lingokids) | Nein (Screen) | Teilweise | Teilweise | Nein | Nein |
| Smart Speaker (Alexa, Google) | Ja | Ja | Nein | Nein (Erwachs.) | Nein |
| Plappi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Zusätzlich ist der Stand der Technik bei der Output-Sicherheit für Kinder lückenhaft: Cloud-LLM-Apps liefern keine deterministisch kontrollierbare Output-Sicherheit (probabilistische Outputs, dokumentierte Jailbreaks); klassisches Audio-Spielzeug ist sicher, aber statisch/nicht generativ. Plappi adressiert die Lücke mit einem mehrschichtigen Guardrail-Stack (Prompt-Hardening, Constrained Decoding/Allowlists je Altersstufe, Output-Klassifizierer, deterministische Antwort-Templates, Red-Teaming) — eigenständiges, vertraulich behandeltes Know-how.

Wissenschaftlicher Stand des Wissens. Die Pädagogik ruht auf über 75 peer-reviewten Studien zur bilingualen Sprachentwicklung, u. a.: Hoff et al. (2012) — ≥ ~30 % Sprachexposition nötig; Romeo et al. (2018) — Konversationsqualität schlägt reine Sprachmenge; Roediger & Karpicke (2006) — Spaced Repetition; Mitchell et al. (2024) — Kognaten erleichtern den Erwerb.

## 1.4  Schutzrechte und IP-Strategie

Deep-Tech-Förderungen erwarten einen schutzrechtlich abgesicherten Vorsprung. Plappi setzt diesen bewusst und begründet nicht primär über Patente, sondern über eine mehrschichtige Schutzarchitektur, die für ein Software-/Daten-/Hardware-Startup wirtschaftlich überlegen ist.

Die Schutz-Architektur (vier Schichten):

Markenschutz — Wortmarke „Plappi”. Anmeldung geplant (über aws Innovationsschutz). Sichert Marke, Wiedererkennung und Vertriebsbindung in einem Markenmarkt (vgl. Tonies). [TODO: Marken-Status / Klasse / Anmeldedatum]

Technologischer Vorsprung / Know-how-Schutz. Auf Kinderstimmen feinabgestimmte ASR/TTS-Modelle, kuratierte mehrsprachige Trainings-/Annotationsdaten, die private Inferenz-Architektur und die Pädagogik-Engine bilden zusammen einen schwer kopierbaren, datengetriebenen Vorsprung (Lead-Time-Advantage) — nicht öffentlich verfügbar, nur mit erheblichem Aufwand reproduzierbar.

Geschäftsgeheimnis-Schutz. Modelle, Datensätze, Trainingsrezepte, Architektur und Guardrail-Stack werden vertraulich behandelt; NDAs mit allen Dienstleistern. Schutz nach UWG/Geschäftsgeheimnis-RL greift ohne Offenlegungszwang und ohne Befristung, solange Geheimhaltung gewahrt bleibt.

Datensouveränität als Vertrauens-/Reputations-Asset. Der „by design”-Trainingsausschluss ist regulatorischer (DSGVO, EU-AI-Act) und reputativer Burggraben — ein schwer einholbares Positionierungs-Asset, das Kaufentscheidungen treibt.

Begründung: Warum Lead-Time / Geschäftsgeheimnis statt Patente?

Der Wertkern ist Software, Modelle, Daten und Systemintegration — kein neuartiges physikalisches Verfahren. Hier ist Patentschutz schwer durchsetzbar (Verletzungen kaum nachweisbar, da Modelle/Daten im Produktinneren verborgen bleiben) und schnell überholt.

Patente erzwingen Offenlegung. Eine Patentschrift veröffentlicht die Lehre und liefert Wettbewerbern eine Bauanleitung — kontraproduktiv für einen Vorsprung, der gerade aus nicht-öffentlichem Wissen besteht.

Iterationsgeschwindigkeit. ASR-/LLM-Stacks iterieren in Monaten; ein 2–4-jähriges Erteilungsverfahren ist langsamer als der Technologiezyklus.

Kosten-/Nutzen für ein Startup. Internationale Patentfamilien binden mittleren sechsstelligen Aufwand — Kapital, das in der Vorgründungsphase besser in Datenaufbau und Engineering fließt.

Datengetriebener Burggraben ist selbstverstärkend. Mit wachsender Installationsbasis und einwilligungsbasierter Datengrundlage vertieft sich der Modell-/Datenvorsprung kontinuierlich — schneller, als ihn ein Nachahmer einholen kann.

Freedom-to-Operate (FTO). Eine orientierende Patent-/Marktrecherche hat keine blockierenden Schutzrechte ergeben. Eine vertiefte FTO-Recherche vor Markteintritt (im Zuge der Markenanmeldung über aws Innovationsschutz) ist fest vorgesehen. Eine spätere, selektive Patentierung einzelner Hardware-/Verfahrensaspekte (z. B. eine konkrete Mikrofonarray-/Audio-Pipeline-Lösung aus dem Hardware-WP) bleibt ausdrücklich offen. Eigentümer der Schutzrechte: Plappi FlexCo (nach Gründung).

## 1.5  USP, Stärken und Schwächen

USP: Kein anderes Produkt vereint bildschirmfreien, mehrsprachigen, aktiven Kinder-Dialog mit privater EU-Inferenz, kindzentrierter Spracherkennung und adaptiver, wissenschaftlich fundierter Pädagogik in einem Gerät.

Stärken: regulatorisch zukunftssicher (DSGVO/EU-AI-Act by design); unbesetzte Nische bilingualer Familien; einschlägige KI-/Hardware-Kompetenz (BReact); funktionsfähiger Prototyp als De-Risking-Beleg; datengetriebener Burggraben.

Schwächen: Marktneuling ohne Markenbekanntheit; hoher Kapitalbedarf der Hardware-Industrialisierung; Team im Aufbau; technisches Restrisiko (Kinder-ASR, private Inferenz) — adressiert über Förder-Stack, Prototyp-De-Risking und definierte Rückfallebenen (Kapitel 8).

## 1.6  Wertschöpfungskette und Leistungserstellung

F&E (KI + Hardware) erfolgt in Wien. Die Elektronik-/Gehäusefertigung wird an spezialisierte Auftragsfertiger (EU-nah, soweit möglich) vergeben; Endmontage/QA und Distribution erfolgen D2C plus Abo. Die Wertschöpfung verbleibt überwiegend in Österreich (F&E, Software, IP, Modelle/Datensätze, Inferenz-Betrieb auf EU-Infrastruktur). Durch private EU-Inferenz statt außereuropäischer Cloud-LLM-APIs werden Importleistungen substituiert (digitale Souveränität).

# 2.  Gesellschaftlicher Mehrwert / Impact

Plappi adressiert das aws-förderbare Themenfeld Bildung mit messbarer gesellschaftlicher Wirkung — als Hauptziel, nicht als Nebeneffekt.

Bildungsgerechtigkeit (SDG 4, SDG 10). Mehrsprachige Sprachförderung wird vom Bildungsbudget der Familie entkoppelt. Kinder aus nicht-akademischen oder migrantischen Haushalten erhalten niederschwelligen Zugang zu Förderung, die sonst teuren Kursen vorbehalten ist. Plappi kann den für aktiven Zweitspracherwerb nötigen ~30 %-Expositionsanteil (Hoff et al. 2012) erstmals auch in Familien ohne zweiten Muttersprachler bereitstellen.

Inklusion und Herkunftssprachen-Erhalt. Kinder nicht-deutscher Erstsprache werden in ihrer Erst- und Zweitsprache gefördert; die Mehrsprachigkeit hilft, Herkunftssprachen aktiv zu erhalten — ein Beitrag zu kultureller Teilhabe.

Kindersicher, werbefrei, datenschutzkonform (SDG 16). Kein Training mit Kinderdaten, EU-Verarbeitung, EU-AI-Act-konform „by design”, deterministisch abgesicherte Output-Guardrails. Plappi setzt einen positiven Branchenstandard für vertrauenswürdige Kinder-KI.

Gender-Bias-Reduktion in der ASR. Spracherkennung ist nachweislich anfällig für demografische Verzerrungen. Durch den gezielten Aufbau eines ausgewogenen, kindgerechten Sprachdatenkorpus (Geschlecht, Alter, Dialekt, Mehrsprachigkeit) reduziert Plappi systematisch Bias und verbessert die Erkennungsgleichheit über Gruppen hinweg.

Green (SDG 12, SDG 13). Bildschirmfrei (vermeidet Display-Produktion/-Energie); langlebige, reparierbare, update-fähige Hardware; energieeffiziente EU-Inferenz (Quantisierung, Batching) statt überdimensionierter Cloud-Aufrufe; EU-Rechenzentren mit zunehmend dekarbonisiertem Strommix. Energie-/CO2-Verbrauch je Dialog wird als interne Kennzahl erfasst und optimiert.

Wirkungslogik (Wirkungstreppe):

| Stufe | Beschreibung | Indikator (Beispiel) |
| --- | --- | --- |
| Aktivität (Output) | Geräte ausgeliefert, Sprachen/Inhalte bereitgestellt | Stückzahl, Sprachabdeckung |
| Reichweite | erreichte Familien/Kinder, Anteil unterversorgter Gruppen | aktive Installationsbasis |
| Nutzung | tägliche Dialognutzung, „conversational turns” | Nutzungsdauer, Turn-Zahl |
| Wirkung (Outcome) | mehr aktive Sprachexposition, messbarer Spracherwerb | Wortschatz-Retention (Ziel: ≥ 20 % höher vs. passives Audio nach 7 Tagen) |
| Gesellschaftl. Wirkung | mehr Bildungschancen, Inklusion, Herkunftssprachen | Reichweite in unterversorgten Gruppen, Datenschutz-Audits |

# 3.  Markt und Wettbewerb

## 3.1  Marktgröße und -wachstum

Plappi adressiert die Schnittmenge aus EdTech-Sprachlernen (frühkindlich/schulisch), bildschirmfreiem Audio-Kinderprodukt und datensouveräner Consumer-KI-Hardware.

| Indikator | Wert | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Kinder 0–14 Jahre in der EU | ~65,6 Mio. | Eurostat (2024) |
| Oberstufenschüler mit Englisch als Fremdsprache | 89,4 % | Eurostat |
| EdTech-Sprachlernmarkt (Volumen) | ~11,7 Mrd. USD (2024) | market.us (2024) |
| EdTech-Sprachlernmarkt (Wachstum) | CAGR ~27 % | market.us (2024) |
| Connected-Toys-Markt (Wachstum) | CAGR ~19–25 % | market.us (2024) |
| Validierung bildschirmfreies Audio (Tonies SE) | ~480 Mio. EUR Umsatz, >8 Mio. Boxen | tonies SE FY2024 |
| B2B-Indikator: Primarschüler EU mit Fremdsprachenunterricht | ~25 Mio. / ~84 % | Eurostat (2017/2022) |

Der Tonies-Erfolg belegt Zahlungsbereitschaft und Skalierbarkeit des bildschirmfreien Kinder-Audio-Markts — allerdings einsprachig/passiv. Plappi besetzt denselben Wachstumskorridor und ergänzt ihn um die fehlende Sprachlern-Tiefe.

## 3.2  Zielgruppen und Marktsegmente

Bilinguale/mehrsprachige Familien (ein Elternteil spricht die Zweitsprache nicht) — Kernbedarf.

Bildungsorientierte Eltern mit Frühfremdsprach-Wunsch, die Bildschirmzeit vermeiden wollen.

Datenschutzbewusste Eltern, die KI-Produkte ohne Daten-Sharing suchen.

B2B — Bildungseinrichtungen (Volks-/Grundschulen, Sprachschulen, KiTa-Träger, Sprachförder-/EU-Inklusionsprogramme): datenschutzkonforme, lehrer:innen-steuerbare Sprachübungs-Hardware (Curricular-Sync).

## 3.3  Wettbewerbsanalyse und Markteintrittsbarrieren

| Wettbewerber | Stärke | Schwäche aus Kundensicht |
| --- | --- | --- |
| Audio-Lernspielzeug (Tonies, tiptoi) | hoher Marktanteil, starke Marke, bildschirmfrei | einsprachig, passiv, kein Dialog/Adaptivität |
| Sprachlern-Apps (Duolingo, Lingokids) | interaktiv/adaptiv | bildschirmgebunden, Cloud-LLM/Daten-Sharing, für Kleinkinder ungeeignet |
| Smart Speaker (Alexa, Google) | freie Sprache | nicht kindzentriert, nicht pädagogisch, cloud-/datengetrieben |
| Plappi | bildschirmfrei + mehrsprachig-aktiv + datensouverän + wissenschaftlich fundiert | Marktneuling (Marken-/Vertrauensaufbau nötig) |

Markteintrittsbarrieren und Reaktion:

| Barriere | Reaktion |
| --- | --- |
| Technologie/Daten (hohe F&E-Hürde Kinder-ASR) | wird selbst zum Burggraben (proprietäre Modelle/Daten, Lead-Time) |
| Kapitalbedarf Hardware | Förder-Stack (FFG/aws/Wien) + Kickstarter-Vorfinanzierung |
| Hardware-Zertifizierung (CE/EN71/RED) | früh eingeplant; Vorbereitung im aws-WP, volle Zertifizierung über Wien |
| Marke/Vertrauen | Datenschutz-Positionierung, Kickstarter-Community, Wortmarken-Schutz |

Reaktion etablierter Anbieter: Ein Eintritt von Tonies o. ä. in interaktive Sprach-KI würde Kinder-ASR-Kompetenz, private Inferenz und einen Datenschutz-by-design-Stack erfordern, die Plappi als datengetriebenen Lead-Time-Vorsprung aufbaut. Die regulatorische Strenge bei Kinderdaten erhöht die Eintrittshürde für cloud-/datengetriebene Player zusätzlich.

## 3.4  Marktpositionierung

Plappi positioniert sich als der datensouveräne, bildschirmfreie, mehrsprachige „Tonies-Nachfolger” für aktives Sprachenlernen: Erstmarkt DACH → EU → USA (analog zur internationalen Tonies-Skalierung). Markttrends (Datenschutz-Sensibilität, Reduktion von Screen-Time, Akzeptanz vernetzter Audio-Hardware) stützen die Nachfrage.

# 4.  Marketing und Vertrieb

Validierung und Vorfinanzierung — Kickstarter. Launch 24.06.2026, 60-Tage-Kampagne, Ziel 115.000 EUR (Alles-oder-Nichts). Dient als Marktvalidierung (Vorbestellungen als Nachfragebeleg), Vorfinanzierung der Erstcharge und Community-Aufbau. Eine Interessenten-/Warteliste (helloplappi.com) liefert die Launch-Munition.

Vertriebskanäle. Primär D2C (eigener Webshop, Kickstarter-Backer-Basis), ergänzt um Online-Marktplätze; mittelfristig Fach-/Einzelhandel (Spielwaren/Bildung) und Bildungs-Distributoren. Zweite Schiene B2B (Bildungseinrichtungen, Curricular-Sync/Hausaufgaben-Modus).

Geografie. DACH → EU → USA.

Preismodell. Gerät ~90 EUR (im Bereich einer Toniebox, marktüblich) + Abo ~9,90 EUR/Monat (refinanziert laufende Inferenz-/Content-Kosten, konkurrenzfähig zu kostenpflichtigen Sprachlern-Apps bei deutlich größerem Funktionsumfang). Razor-and-Blade: der wiederkehrende, margenstarke Abo-Erlös wächst mit der aktiven Installationsbasis.

Marketing-Narrativ. Datenschutz, Bildung, Mehrsprachigkeit; Eltern-Communities, PR, Datenschutz-/Bildungs-Story. Marketing-/Vertriebsbudgets werden nach Produktvalidierung aus Folgeförderungen, Kickstarter-Erlösen und ggf. Investorenkapital aufgebaut.

# 5.  Unternehmen und Management

## 5.1  Informationen zum (geplanten) Unternehmen

Plappi FlexCo (Flexible Kapitalgesellschaft, in Gründung), Sitz Wien (Esslinggasse 5/Top 1, 1010 Wien). Der Antrag wird durch die natürliche Person Nemanja Klincov als „in Gründung” gestellt; die Gründung der FlexCo erfolgt nach aws-Zustimmung. [TODO: Stammkapital-Höhe; Gesellschafterstruktur; ggf. Ersteintragungsdatum, falls FlexCo bereits eingetragen — Programmregel: Ersteintragung max. 6 Monate alt] Geplante Gesellschafterstruktur: Nemanja Klincov 70 %, Katharina Klincov 30 % (Mitgründerin/GF). [Stammkapital-Höhe vor Gründung festzulegen.]

## 5.2  Management und Gründungsteam

Gründer/Geschäftsführer: Nemanja Klincov — einschlägiger KI/ML-Track-Record (Hintergrund BReact, EU-Tender-erprobt). Hat in eigenfinanzierter Vorarbeit den funktionsfähigen Plappi-Prototyp entwickelt (Eignungs- und De-Risking-Beleg). Verantwortet KI-/Produktstrategie und Gesamtleitung. [TODO: exakte BReact-KMU-Zahlen für die KMU-Erklärung im aws-Fördermanager]

Geplante Schlüsselrollen (aus dem Vorhaben zu besetzen):

Embedded-/Hardware-Engineer — verantwortet das hier beantragte Hardware-WP (Elektronik, Mikrofonarray, Firmware, Vorserien-Prototyp).

ML-/Speech-Engineer — Kinder-ASR/TTS, private Inferenz (über das parallele FFG-WP geführt).

Gender-Bonus (in Anspruch genommen). Mitgründerin und Geschäftsführerin Katharina Klincov hält 30 % der Geschäftsanteile (>25 %) und ist leitend (>50 % der Normalarbeitszeit) tätig. Vorhabensrelevante Qualifikation: MSc Marketing & Business Management, akademische Marketing- & Sales-Managerin sowie mehrjährige Geschäftsführungs-/Gründungserfahrung (GF & Co-Founderin der Oluolu Online Agency GmbH, 2020–2024). Sie verantwortet Marketing, Vertrieb, Markenaufbau und kaufmännische Leitung — komplementär zur KI-/Technik-Führung von Nemanja Klincov. Wirkung: Förderquote 80→90 %, Höchstbetrag bis 300.000 EUR (effektiv ~82 % der ~364.000 EUR Kosten); Eigenmittel ~64.000 EUR (~18 %). CV als Qualifikationsnachweis beigelegt.

CVs: Gründer + Schlüsselpersonen (nicht das gesamte Personal) werden beigelegt.

## 5.3  Kooperationen

Optional Forschungskooperation mit dem Fraunhofer-Institut (Bereich KI4LIFE) zur wissenschaftlichen Absicherung der Kinder-ASR-Methodik und der Lernwirksamkeits-Evaluierung (derzeit in Abstimmung). BReact wirkt als Kompetenz-/Backing-Partner. Für die Guardrail-/Kinderschutz-Validierung sind Kooperationen mit Saferinternet.at/ÖIAT und pädagogischen Hochschulen vorgesehen.

# 6.  Status quo und integrale Planung

## 6.1  Status quo / De-Risking

Funktionsfähiger, eigenfinanzierter Prototyp vorhanden: Hardware-/Software-Demonstrator (Raspberry-Pi-basiert, Mikrofon + Sprachausgabe) zeigt bildschirmfreien Zwei-Wege-Sprachdialog und erste mehrsprachige, dynamisch generierte Geschichten; läuft bereits auf einem privaten Inferenz-Stack. Belegt die grundsätzliche Machbarkeit und de-riskt das Vorhaben.

Website + Warteliste live (helloplappi.com).

Kickstarter eingereicht (Launch 24.06.2026).

FFG-Basisprogramm (KI-Kern) eingereicht (Antrag 71545616, 2026-06-09).

→ Das Vorhaben ist bereit für die Hardware-Industrialisierung (Gegenstand dieses aws-Antrags).

## 6.2  Integrale Planung — Hardware-Arbeitspakete (12–18 Monate, meilensteinbasiert)

| AP | Inhalt | Wesentliche Tätigkeiten | Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 Industriedesign | kindgerechtes Gehäuse, Ergonomie, DfM | Konzept, Ergonomie/Sicherheit, Materialwahl, CAD | Designfreeze |
| H2 Elektronik | Mikrofonarray/Beamforming, Recheneinheit, PCB | Schaltungsdesign, Array-Geometrie, SoC-Auswahl, PCB-Layout | Funktions-PCB |
| H3 Firmware | Embedded-Firmware, Audio-Pipeline, Konnektivität | Audio-Erfassung, Edge-/Server-Schnittstelle, OTA-Update | Firmware-Integration |
| H4 Vorserien-Prototypen | iterative Prototypen, Tests im realen Haushalt | Bau, Fernfeld-Audiotests, Iteration | validierter Vorserien-Prototyp |
| H5 Zertifizierungs-Vorbereitung | Design gegen CE/EN71/EN62115/RED ausrichten | Normen-Gap-Analyse, Vorab-Prüfungen, Doku (volle Zert. → Wien) | Zertifizierungs-Readiness |

## 6.3  Kostenplan Hardware-WP (~364.000 EUR förderbar)

| Position | Betrag (EUR) | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| GF Katharina (kaufm./Marketing-Leitung, ab 02/2027) | 120.000 | Bezüge Gründungsteam (Gender-Bonus) |
| GF Nemanja (Hardware-/Technik-Anteil) | 60.000 | disjunkt von FFG-Stunden |
| Embedded/Hardware-Engineer | 90.000 | angestellt, in-house |
| Material / Komponenten / Prototypenbau | 65.000 | Mikrofonarray, PCB, Gehäuse, Iterationen |
| Reisekosten | 19.000 | Sourcing (China), Messen |
| Schutzrechte / IP (Wortmarke + FTO) | 10.000 | Wortmarke, FTO-Recherche |
| Summe förderbare Kosten | 364.000 |  |
| aws-Zuschuss (Gender-Bonus, Höchstbetrag) | 300.000 | effektiv ~82 % |
| Eigenmittel (Cash) | 64.000 | ~18 %, über 10 %-Minimum |

## 6.4  Abgrenzung zu anderen Förderungen (Offenlegung / Doppelförderungs-Verbot)

aws verlangt die Offenlegung anderer Förderungen. Der Förder-Stack ist nach Arbeitspaket disjunkt aufgeteilt:

| Programm | Arbeitspaket | Gegenstand | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FFG Basisprogramm | WP1 — KI-Kern (F&E) | Kinder-ASR/TTS, private Inferenz, Pädagogik-Engine, GPU/Compute, ASR-Daten | eingereicht (71545616) |
| aws Preseed Deep Tech | WP2 — Hardware (dieser Antrag) | Industriedesign, Elektronik/Mikrofonarray, Firmware, Vorserien-Prototyp, Zert.-Vorbereitung | dieser Antrag |
| Wirtschaftsagentur Wien | WP3 — Zertifizierung | volle Produktzertifizierung (Labortests CE/EN71/RED) | nach Gründung geplant |

Trennschärfe: Keine Kostenposition und keine Personalstunde wird doppelt gefördert; Kosten/Belege/Kostenstellen sind je Programm disjunkt. Eine Selbsterklärung „andere Förderungen” wird im aws-Antrag abgegeben. Der aws-Zuschuss zählt nicht als FFG-Eigenmittel (und umgekehrt).

# 7.  Finanz- und Erfolgsplanung

## 7.1  Umsatz-Hochlauf (Bottom-up, konsistent zum FFG-Businessplan)

| Jahr (nach Markteintritt) | Geräte (Stück) | Geräteumsatz | Abo-Erlös (kumulierend) | Gesamtumsatz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahr 1 | ~2.000 | ~200.000 EUR | ~50.000 EUR | ~250.000 EUR |
| Jahr 3 | ~12.000 | — | — | ~1,6 Mio. EUR |
| Jahr 5 | ~30.000+ | — | — | ~5–7 Mio. EUR |

Der wiederkehrende, margenstarke Abo-Anteil wächst mit der aktiven Installationsbasis. Stückkosten (BOM) liegen bei Volumen 2–10k bei ~25–30 EUR/Gerät (Deckungsbeitrag ~60–65 EUR je Gerät); zusätzliche Deckungsbeiträge stammen aus dem skalierenden Abo bei geringen Grenzkosten der optimierten EU-Inferenz. Skaleneffekte (Compute, Content) verbessern die Rentabilität mit der Installationsbasis. [TODO: Bottom-up-Volumen nach Kickstarter-Ergebnis schärfen]

## 7.2  Eigenmittel-Logik (aws-spezifisch)

| Szenario | Förderquote | Zuschuss | Eigenmittel (bar) |
| --- | --- | --- | --- |
| ohne Gender-Bonus (Fallback) | 80 %, max 267k | ~267.000 EUR | ~97.000 EUR (~27 %) |
| mit Gender-Bonus (gewählt) | 90 %, max 300k | 300.000 EUR | 64.000 EUR (~18 %) |

Wichtig (anders als FFG): Die aws-Eigenmittel müssen bar (Cash) vorhanden sein — keine unbare Eigenleistung/Arbeitszeit anrechenbar. Nachweis über Bankbestätigung vor Auszahlung. [TODO: Eigenmittel-Cash-Quelle + Bankbeleg]

## 7.3  Folgefinanzierung

Kickstarter (Launch 24.06.2026, Ziel 115.000 EUR) — Vorbestellungen/Vorfinanzierung Erstcharge.

aws Seedfinancing – Deep Tech (nach Gründung + abgeschlossenem Preseed): bis 889.000 EUR (Gender-Bonus 1.000.000 EUR), Zuschuss mit Gewinnbeteiligung.

EIC sowie Eigenkapital/Investoren für Skalierung und internationalen Roll-out.

Das Geschäftsmodell (Gerät + Abo) trägt die laufenden Kosten mittelfristig selbst; der Markteintritt erfolgt schrittweise und förderbegleitet, sodass die Folgekosten die Leistungsfähigkeit nicht übersteigen.

# 8.  Risiken und Herausforderungen

## 8.1  SWOT

| Stärken (Strengths) | Schwächen (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Bildschirmfrei + mehrsprachig-aktiv + datensouverän (einzigartige Kombination) | Marktneuling ohne Markenbekanntheit |
| Datengetriebener Lead-Time-Burggraben (Kinder-ASR-Daten/Modelle) | hoher Kapitalbedarf Hardware-Industrialisierung |
| Regulatorisch zukunftssicher (DSGVO/EU-AI-Act by design) | Team im Aufbau |
| Funktionsfähiger Prototyp (De-Risking) | technisches Restrisiko (Kinder-ASR, private Inferenz) |

| Chancen (Opportunities) | Risiken (Threats) |
| --- | --- |
| stark wachsender EdTech-/Connected-Toys-Markt (CAGR ~27 % / ~19–25 %) | Eintritt etablierter Player (Tonies o. ä.) |
| B2B-Bildungsschiene (Curricular-Sync) | Kickstarter „Alles-oder-Nichts” verfehlt → 0 EUR aus KS |
| internationale Skalierung (Vorbild Tonies) | Lieferketten-/Komponenten-Risiken Hardware |
| Datensouveränität als wachsendes Kaufargument | regulatorische Verschärfung Kinder-KI (eher Chance, da by design erfüllt) |

## 8.2  Schlüssel-Risiken und Mitigation

| Risiko | Beschreibung | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Kinder-ASR-Genauigkeit | dialogtaugliche WER über Alter/Sprache/Dialekt unsicher | eigene Datenpipeline + Augmentation + Finetuning; Go/No-Go (≥30 % rel. WER-Reduktion); Rückfallebene: geführte Dialoge, altersgestaffeltes Vokabular |
| Private-Inferenz-Qualität/Latenz | OSS-Modelle vs. Public-Cloud bei akzeptabler Latenz/Kosten | systematisches Benchmarking, Domänen-Finetuning, Inferenz-Optimierung, definierte Akzeptanzschwellen |
| Fernfeld-Audio (Hardware) | laute Kinderzimmer-Umgebung erschwert Erkennung | Mikrofonarray/Beamforming, Hall-/Geräuschsimulation in der Augmentation, reale Haushaltstests im aws-WP |
| Hardware/Zertifizierung | CE/EN71/RED-Konformität, Lieferketten | früh eingeplant (H5 im aws-WP, volle Zert. über Wien); etablierte Auftragsfertiger |
| Output-Sicherheit (Kinder-KI) | probabilistische LLM-Outputs, Jailbreaks | mehrschichtiger Guardrail-Stack; Red-Teaming mit Kinderschutz-/Pädagogik-Expert:innen |
| Kapital | hoher Hardware-Kapitalbedarf | disjunkter Förder-Stack (FFG/aws/Wien) + Kickstarter + Seed/EIC/Equity |
| Kinderdaten/Ethik | Vertrauen, Regulatorik | Datenschutz by design als Stärke und Vertriebsargument |

Das Vorhaben ist durch erhebliches technisches Forschungsrisiko gekennzeichnet — kennzeichnend für Deep Tech. Negative Zwischenergebnisse führen zu dokumentierten Strategiewechseln (Rückfallebenen), nicht zum Abbruch; jeder Iterationszyklus reduziert das Risiko schrittweise.

# Anhang — Pflicht-Restdokumente und offene Punkte

Pflicht-Restdokumente (separat einzureichen):

Integralplanung (Excel): Hardware-Kostenplan (Arbeitspakete + Kosten- + Finanzplan) → Übertrag in aws-Excel-Vorlage.

Pitch-Deck (PPTX): nach aws-/i2b-Struktur (Deep-Tech-Fokus, Schutzrechte, Skalierbarkeit).

ID-Nachweis GF + Gesellschafter >25 %; CVs Gründer/Schlüsselpersonen.

Eigenmittel-Beleg (Bankbestätigung) vor Auszahlung.

Offene Punkte (echte Stammdaten von Nemanja zu bestätigen):

Stammkapital-Höhe + Gesellschafterstruktur der Plappi FlexCo.

Wortmarke „Plappi” — Anmeldestatus/Klasse/Datum.

Gender-Bonus-Struktur (qualifizierte Frau >25 % + leitend >50 %).

Exakte BReact-KMU-Zahlen (für die KMU-Erklärung im aws-Fördermanager).

aws-Personalkostensatz (GF) — im aws-Kostenleitfaden verifizieren (andere Regeln als FFG).

Eigenmittel-Cash-Quelle + Bankbeleg.